**Task board**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **To do** | **In progress** | **testing** | **Done** |
| Design app  UI design | Design app | AI feature  UI design |  |
| AI feature  Design order  Design search |  |  |  |

**Burndown chart**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Days** | **Goal** | **Done** | **actual task remaining** | **ideal tasks remaining** | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | | 1 | 50 | 35 | 450 | 465 | | 2 | 50 | 22 | 400 | 443 | | 3 | 50 | 50 | 350 | 393 | | 4 | 50 | 45 | 300 | 348 | | 5 | 50 | 49 | 250 | 299 | | 6 | 50 | 32 | 200 | 267 | | 7 | 50 | 40 | 150 | 227 | | 8 | 50 |  | 100 |  | | 9 | 50 |  | 50 |  | | 10 | 50 |  | 0 |  | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |